План разработки проекта

Тема: «Анализ выгорания у студентов»

Период работы: 20.05 – 29.05

Команда проекта

- Аналитик / сбор данных

- Дизайнер

- Frontend разработчик

- Backend разработчик

- Тестировщик

Общий план проекта

| Дата | Этап |
| --- | --- |
| 20.05 | Обсуждение проекта, распределение ролей |
| 21.05 | Анализ требований, проектирование системы |
| 22.05 | Создание БД и макетов интерфейса |
| 23.05 | Начало frontend и backend разработки |
| 24.05 | Реализация основных страниц и API |
| 25.05 | Логика анализа данных |
| 26.05 | Связка frontend + backend + БД |
| 27.05 | Графики, аналитика, прогнозирование |
| 28.05 | Полное тестирование, исправление ошибок, презентация |
| 29.05 | Готовый проект и защита |

1. Аналитик / сбор данных

| Дата | Задачи |
| --- | --- |
| 20.05 | Изучение темы эмоционального выгорания |
| 21.05 | Поиск и анализ датасетов |
| 22.05 | Определение параметров исследования |
| 23.05 | Подготовка структуры данных |
| 24.05 | Сбор и заполнение данных |
| 25.05 | Очистка и обработка данных |
| 26.05 | Анализ факторов выгорания |
| 27.05 | Подготовка статистики и графиков |
| 28.05 | Проверка и корректировка результатов |
| 29.05 | Подготовка аналитики для защиты проекта |

2. Дизайнер

| Дата | Задачи |
| --- | --- |
| 20.05 | Анализ аналогичных интерфейсов |
| 21.05 | Выбор цветовой палитры и стиля |
| 22.05 | Создание wireframe страниц |
| 23.05 | Разработка дизайна главных страниц |
| 24.05 | Создание UI элементов |
| 25.05 | Подготовка дизайна графиков и таблиц |
| 26.05 | Передача макетов frontend разработчику |
| 27.05 | Доработка интерфейса |
| 28.05 | Подготовка изображений для презентации |
| 29.05 | Помощь в оформлении защиты |

3. Frontend разработчик

| Дата | Задачи |
| --- | --- |
| 20.05 | Настройка среды разработки |
| 21.05 | Создание структуры frontend проекта |
| 22.05 | Создание HTML страниц |
| 23.05 | Верстка интерфейса |
| 24.05 | Подключение CSS и JavaScript |
| 25.05 | Реализация форм и таблиц |
| 26.05 | Подключение frontend к backend |
| 27.05 | Отображение аналитики и графиков |
| 28.05 | Исправление ошибок и адаптация |
| 29.05 | Подготовка frontend части к защите |

4. Backend разработчик

| Дата | Задачи |
| --- | --- |
| 20.05 | Выбор backend технологий |
| 21.05 | Настройка сервера и проекта |
| 22.05 | Создание базы данных |
| 23.05 | Реализация API |
| 24.05 | CRUD операции |
| 25.05 | Реализация серверной логики |
| 26.05 | Связка backend с базой данных |
| 27.05 | Реализация аналитики и расчетов |
| 28.05 | Оптимизация и исправление ошибок |
| 29.05 | Подготовка backend части к защите |

5. Тестировщик

| Дата | Задачи |
| --- | --- |
| 20.05 | Изучение требований проекта |
| 21.05 | Создание тест-плана |
| 22.05 | Проверка структуры базы данных |
| 23.05 | Тестирование интерфейса |
| 24.05 | Проверка frontend функций |
| 25.05 | Проверка backend логики |
| 26.05 | Тестирование интеграции системы |
| 27.05 | Проверка аналитики и графиков |
| 28.05 | Полное тестирование проекта |
| 29.05 | Финальная проверка перед защитой |

Итог к 29.05

К защите проекта должны быть готовы:

- база данных;

- frontend интерфейс;

- backend система;

- аналитика эмоционального выгорания;

- графики и визуализация;

- протестированный сайт;

- презентация проекта.